АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛИЖАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2023				пгт. Селижарово				   № 11

О внесении изменений в постановление Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области  от 16.12.2022 № 715/1 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы на территории Селижаровского муниципального округа"

Руководствуясь Законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», в соответствии с порядком утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области, постановлением Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 125-пп «О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области и внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп», Уставом Селижаровского муниципального округа Тверской области, Администрация Селижаровского муниципального округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы на территории Селижаровского муниципального округа", изложив приложения 1-3 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Селижаровского муниципального округа.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы Селижаровского

муниципального округа, Первый

заместитель Главы Администрации

Селижаровского муниципального округа                                           А.Ю. Гусев

Согласовано:				               Согласовано:                                                                                       Приложение к постановлению

Фонд капитального ремонта МКД              ГУ "ГЖИ" Тверской области"_______                                            Администрации Селижаровского

Тверской области______________                                                                                                                             муниципального округа

от 16.01.2023  № 11

Краткосрочный план

реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы Селижаровского муниципального округа

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Начало проведения капитального ремонта 2023 год |
| Всего |  |  |  |  |  | 9 124,80 | 8 509,10 | 8 249,70 | 338 | 28 827 178,50 |  |  | 28 827 178,50 |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор) |
| Итого |  |  |  |  |  | 867,6 | 810,9 | 764,9 | 30 | 5 443 492,75 | 0,00 | 0,00 | 5 443 492,75 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Новая, д.11 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 429,5 | 429,5 | 383,5 | 11 | 3 025 457,69 |  |  | 3 025 457,69 |  |  | 2023 | 2023 |
| 2 | ул. Ленина, д. 29 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 438,1 | 381,4 | 381,4 | 19 | 2 418 035,06 |  |  | 2 418 035,06 |  |  | 2021 | 2023 |
| Начало проведения капитального ремонта 2024 год |
| Всего |  |  |  |  |  | 647,6 | 647,6 | 599,1 | 19 | 4 982 764,66 |  |  | 4 982 764,66 |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора |
| Итого |  |  |  |  |  | 647,6 | 647,6 | 599,1 | 19 | 4 982 764,66 |  |  | 4 982 764,66 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Энгельса, д. 82 | 1983 |  | кирпичные | 3 | 3 | 647,6 | 647,6 | 599,1 | 19 | 4 982 764,66 |  |  | 4 982 764,66 |  |  | 2024 | 2024 |
| Начало проведения капитального ремонта 2025 год |
| Всего |  |  |  |  |  | 575,4 | 575,4 | 464,2 | 22 | 4 511 094,49 |  |  | 4 511 094,49 |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора |
| Итого |  |  |  |  |  | 575,4 | 575,4 | 464,2 | 22 | 4 511 094,49 |  |  | 4 511 094,49 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская, д.32 | 1975 |  | кирпичные | 2 | 2 | 575,4 | 575,4 | 464,2 | 22 | 4 511 094,49 |  |  | 4 511 094,49 |  |  | 2025 | 2025 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023 -2025 годов |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора |
| Итого |  |  |  |  |  | 7034,20 | 6475,20 | 6421,50 | 267 | 13 889 826,60 |  |  | 13 889 826,60 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пионерская, д.14 | 1992 |  | панельный | 5 | 4 | 3349,70 | 3054,10 | 3000,40 | 125 | 2 790 331,41 |  |  | 2 790 331,41 |  |  | 2019 | 2023 |
| 2 | ул. Микрорайон, д.6 | 1983 |  | панельный | 5 | 2 | 1649,50 | 1512,20 | 1512,20 | 65 | 1 405 237,49 |  |  | 1 405 237,49 |  |  | 2019 | 2023 |
| 3 | ул. Степана Разина, д. 2а | 1977 |  | кирпичные | 2 | 2 | 829,30 | 753,00 | 753,00 | 27 | 4 931 773,08 |  |  | 4 931 773,08 |  |  | 2019 | 2023 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 2 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 3 | 577,5 | 577,5 | 577,5 | 26 | 3 323 689,62 |  |  | 3 323 689,62 |  |  | 2021 | 2023 |
| 5 | ул. Завокзальная, д. 20 | 1980 |  | кирпичные | 2 | 2 | 628,2 | 578,4 | 578,4 | 24 | 1 438 795,00 |  |  | 1 438 795,00 |  |  | 2021 | 2023 |

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка приборов учета 2 | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт и утепление фасада | ремонт фундамента | установка, ремонт систем приема телевидения 3 | разработка проектной документации 4 | техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  | итого | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  | ремонт фасада | утепление фасада |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв.000 м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Начало проведения капитального ремонта 2023 год |
| Итого | 5443492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 5 134 499,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 993,60 |  |
| 1 | ул. Новая, д.11 | 3 025 457,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,00 | 2 805 704,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 753,60 |  |
| 2 | ул. Ленина, д. 29 | 2 418 035,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,00 | 2 328 795,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 240,00 |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2024 год |
| Итого | 4 982 764,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,15 | 4 620 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 922,26 |  |
| 1 | ул.Энгельса, д.82 | 4 982 764,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,15 | 4 620 842,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 922,26 |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2025 год |
| Итого | 4 511 094,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,74 | 4 183 431,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 662,57 |  |
| 1 | ул.Комсомольская, д.32 | 4 511 094,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,74 | 4 183 431,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 662,57 |  |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году и которые планируется отремонтировать в период 2023 -2025 годов |
| Итого | 13 889 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842,44 | 13 157 945,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 881,50 |  |
| 1 | ул. Пионерская, д.14 | 2 790 331,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,74 | 2 587 656,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 675,24 |  |
| 2 | ул. Микрорайон, д.6 | 1 405 237,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,80 | 1 303 168,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 069,18 |  |
| 3 | ул. Степана Разина, д. 2а | 4 931 773,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,00 | 4 726 409,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 364,08 |  |
| 4 | ул. Гагарина, д. 2 | 3 323 689,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,80 | 3 206 423,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 266,00 |  |
| 5 | ул. Завокзальная, д. 20 | 1 438 795,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,10 | 1 334 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 507,00 |  |

1. В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок.

2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).

3. В том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания.

4. Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.

| III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начало проведения капитального ремонта 2023 год |  |  |  |  |
| Итого | Селижаровский муниципальный округ | 867,6 | 30 | 2 | 5 443 492,75 |
| Начало проведения капитального ремонта 2024 год |  |  |  |  |
| Итого | Селижаровский муниципальный округ | 647,6 | 19 | 1 | 4 982 764,66 |
| Начало проведения капитального ремонта 2025 год |  |  |  |  |
| Итого | Селижаровский муниципальный округ | 575,4 | 22 | 1 | 4 511 094,49 |
| Капитальный ремонт не был завершен в 2019 году и планируется завершить в период 2023 года |  |
| Итого | Селижаровский муниципальный округ | 7034,20 | 267 | 5 | 13 889 826,60 |