АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛИЖАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2024				пгт. Селижарово				   № 220

О внесении изменений в постановление Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области  от 16.12.2022 № 715/1 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы на территории Селижаровского муниципального округа» (с изменениями)

Руководствуясь Законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», Постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 125-пп «О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области и внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп», Уставом Селижаровского муниципального округа Тверской области, Администрация Селижаровского муниципального округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области от 16.12.2022 №715/1 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы на территории Селижаровского муниципального округа» (с изменениями внесенными постановлениями Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области от 16.01.2023 № 11, от 01.03.2023 № 74), изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Селижаровского муниципального округа.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Селижаровского

муниципального округа                                                             М.П. Петрушихин

Согласовано:				             	  Согласовано:                                                                      		Приложение к постановлению

Фонд капитального ремонта МКД         		  ГУ "ГЖИ" Тверской области"_______                     		Администрации Селижаровского

Тверской области______________                                                                                               				муниципального округа

от 10.04.2024  № 220

Краткосрочный план

реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы Селижаровского муниципального округа

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Начало проведения капитального ремонта 2023 год |
| Всего |  |  |  |  |  | 9124,80 | 8423,90 | 8173,50 | 338 | 36 7734 26,85 |  |  | 36 7734 26,85 |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор) |
| Итого |  |  |  |  |  | 867,6 | 810,9 | 764,9 | 30 | 5 884 659,49 | 0,00 | 0,00 | 5 884 659,49 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Новая, д.11 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 429,5 | 429,5 | 383,5 | 11 | 3 466 624,43 |  |  | 3 466 624,43 |  |  | 2023 | 2023 |
| 2 | ул. Ленина, д. 29 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 438,1 | 381,4 | 381,4 | 19 | 2 418 035,06 |  |  | 2 418 035,06 |  |  | 2021 | 2023 |
| Начало проведения капитального ремонта 2024 год |
| Всего |  |  |  |  |  | 647,6 | 647,6 | 599,1 | 19 | 4 982 764,66 |  |  | 4 982 764,66 |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора |
| Итого |  |  |  |  |  | 647,6 | 647,6 | 599,1 | 19 | 4 982 764,66 |  |  | 4 982 764,66 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Энгельса, д. 82 | 1983 |  | кирпичные | 3 | 3 | 647,6 | 647,6 | 599,1 | 19 | 4 982 764,66 |  |  | 4 982 764,66 |  |  | 2024 | 2024 |
| Начало проведения капитального ремонта 2025 год |
| Всего |  |  |  |  |  | 575,4 | 575,4 | 464,2 | 22 | 4 511 094,49 |  |  | 4 511 094,49 |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора |
| Итого |  |  |  |  |  | 575,4 | 575,4 | 464,2 | 22 | 4 511 094,49 |  |  | 4 511 094,49 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская, д.32 | 1975 |  | кирпичные | 2 | 2 | 575,4 | 575,4 | 464,2 | 22 | 4 511 094,49 |  |  | 4 511 094,49 |  |  | 2025 | 2025 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023 -2025 годов |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора |
| Итого |  |  |  |  |  | 7034,20 | 6399,00 | 6345,3 | 267 | 21 394 908,21 |  |  | 21 394 908,21 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пионерская, д.14 | 1992 |  | панельный | 5 | 4 | 3349,70 | 3054,10 | 3000,40 | 125 | 6 207 927,92 |  |  | 6 207 927,92 |  |  | 2019 | 2024 |
| 2 | ул. Микрорайон, д.6 | 1983 |  | панельный | 5 | 2 | 1649,50 | 1512,20 | 1512,20 | 65 | 3 126 371,66 |  |  | 3 126 371,66 |  |  | 2019 | 2024 |
| 3 | ул. Степана Разина, д. 2а | 1977 |  | кирпичные | 2 | 2 | 829,30 | 753,00 | 753,00 | 27 | 6 433 203,50 |  |  | 6 433 203,50 |  |  | 2019 | 2024 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 2 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 3 | 577,5 | 577,5 | 577,5 | 26 | 3 323 689,62 |  |  | 3 323 689,62 |  |  | 2021 | 2023 |
| 5 | ул. Завокзальная, д. 20 | 1980 |  | кирпичные | 2 | 2 | 628,2 | 578,4 | 578,4 | 24 | 2 303 715,351 |  |  | 2 303 715,51 |  |  | 2021 | 2024 |

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка приборов учета 2 | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт и утепление фасада | ремонт фундамента | установка, ремонт систем приема телевидения 3 | разработка проектной документации 4 | техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  | итого | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  | ремонт фасада | утепление фасада |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв.000 м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Начало проведения капитального ремонта 2023 год |
| Итого | 5 884 659,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,12 | 5 543 621,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341037,67 |  |
| 1 | ул. Новая, д.11 | 3 466 624,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,12 | 3 214 826,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251797,67 |  |
| 2 | ул. Ленина, д. 29 | 2 418 035,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,00 | 2 328 795,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 240,00 |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2024 год |
| Итого | 4 982 764,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,15 | 4 620 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 922,26 |  |
| 1 | ул.Энгельса, д.82 | 4 982 764,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,15 | 4 620 842,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 922,26 |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2025 год |
| Итого | 4 511 094,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,74 | 4 183 431,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 662,57 |  |
| 1 | ул.Комсомольская, д.32 | 4 511 094,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,74 | 4 183 431,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 662,57 |  |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году и которые планируется отремонтировать в период 2023 -2025 годов |
| Итого | 21 394 908,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842,44 | 20 663 026,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 881,50 |  |
| 1 | ул. Пионерская, д.14 | 6 207 927,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,74 | 6 005 252,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 675,24 |  |
| 2 | ул. Микрорайон, д.6 | 3 126 371,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,80 | 3 024 302,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 069,18 |  |
| 3 | ул. Степана Разина, д. 2а | 6 433 203,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,00 | 6 227 839,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 364,08 |  |
| 4 | ул. Гагарина, д. 2 | 3 323 689,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,80 | 3 206 423,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 266,00 |  |
| 5 | ул. Завокзальная, д. 20 | 2 303 715,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,10 | 2 199 208,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 507,00 |  |

1. В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок.

2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).

3. В том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания.

4. Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.

| III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начало проведения капитального ремонта 2023 год |  |  |  |  |
| Итого | Селижаровский муниципальный округ | 867,6 | 30 | 2 | 5 884 659,49 |
| Начало проведения капитального ремонта 2024 год |  |  |  |  |
| Итого | Селижаровский муниципальный округ | 647,6 | 19 | 1 | 4 982 764,66 |
| Начало проведения капитального ремонта 2025 год |  |  |  |  |
| Итого | Селижаровский муниципальный округ | 575,4 | 22 | 1 | 4 511 094,49 |
| Капитальный ремонт не был завершен в 2019 году и планируется завершить в период 2023 года |  |
| Итого | Селижаровский муниципальный округ | 7034,20 | 267 | 5 | 21 394 908,21 |