Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Селижаровского муниципального округа Тверской области

«Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровского муниципального округа» на 2021-2025 годы

за 2021 год

1. Наименование программы: муниципальная программа Селижаровского муниципального округа «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровского муниципального округа»                                  на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации Селижаровского района от 28.12.2020 № 493 (с изменениями).

2. Главный администратор муниципальной программы: Администрация Селижаровского муниципального округа Тверской области

3.    Цель программы 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в округе.

Цель программы 2: Обеспечение бесперебойной и качественной работы общественного транспорта на территории округа.

Цель программы 3: Сохранение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса в округе.

Цель программы 4: Создание условий для развития дорожного хозяйства в районе, обеспечения безопасности дорожного движения.

Цель программы 5: Повышение качества жилищно - коммунальных услуг, предоставляемых на территории округа.

Цель программы 6: Улучшение качества благоустройства территории Селижаровского муниципального округа

4.Общий бюджет программы на 2021 год составил 102956,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 78505,6 тыс. рублей.                                                  Исполнение составило 76,25%.

Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства Селижаровского муниципального округа на период до 2025 года:

Выделено 60,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 60,0 тыс. рублей Исполнение составило 100%.

Подпрограмма 2 Развитие общественного транспорта в Селижаровском муниципальном округе на период до 2025 года:

Выделено 7104,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 7017,5 тыс. рублей Исполнение составило 99%.

Подпрограмма 3 Реализация отдельных направлений сельского хозяйства Селижаровского муниципального округа на период до 2025 год:

Выделено 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 69,9 тыс. рублей Исполнение составило 70%.

Мероприятие подпрограммы 1.003 Проведение мероприятий организационного характера (совещания, ярмарки). Выделено 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 69,9 тыс. рублей. Исполнение составило 70%. Денежные средства в полном объеме не освоены в связи с распространением Covid19 и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 69,9 тыс. руб. израсходованы на приобретение подарочных наборов для награждения по итогам 2021 года. Торжественное собрание, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не проводилось.

Подпрограмма 4 Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Селижаровского муниципального округа на период до 2025 года:

Выделено 62357,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 40073,0 тыс. рублей Исполнение составило 64%.

Мероприятие подпрограммы 2.004 Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере осуществления дорожной деятельности.                                                                                         Выделено 17608,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 17608,2 тыс. рублей Исполнение составило 100,0%.

Мероприятие подпрограммы 4.004 Расходы на реализацию расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети местного значения за счет субсидий из областного бюджета.                                         Выделено 23428,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 7173,0 тыс. рублей Исполнение составило 31%

| Наименование участка дороги | тыс. рублей | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт участка автомобильной дороги от стадиона до д.10 по ул. Ленина пгт Селижарово Тверской области (0,141 км) | тыс. рублей | 1670,9 | 1670,9 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вокзальная в пгт Селижарово Тверской области (0,263 км) | тыс. рублей | 2241,4 | 2241,4 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ротмистрова пгт Селижарово Тверской области (0,64 км) | тыс. рублей | 3260,6 | 3260,6 |
| Ремонт гравийной дороги ул. Свободная пгт Селижарово Тверской области (1,13 км) | тыс. рублей | 2454,1 |  |
| Ремонт гравийных участков улиц Правды, Валаева, Комсомольская, Набережная Селижаровки пгт Селижарово Тверской области (0,93 км) | тыс. рублей | 1237,3 |  |
| Ремонт автомобильной дороги д. Березуг - д. Голенково - Погост Селижаровского района (1,97 км) | тыс. рублей | 4536,7 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная д. Хотошино Селижаровского района (0,62 км) | тыс. рублей | 907,9 |  |
| Ремонт автомобильной дороги Селижаровский муниципальный округ пгт Селижарово ул. Быковского, ул. Терешковой, ул. Гуданова (2,4 км) | тыс. рублей | 6924,7 |  |
| Показатель 1 мероприятия 4 подпрограммы 4.004 Доля софинансирования из средств областного бюджета | % | 80 | 80 |

Доля софинансирования из средств областного бюджета составила 80%.    Бюджетные ассигнования заложены в соответствии с заключенным соглашением. Экономия сложилась по результатам электронного аукциона. Согласно Акта межведомственной комиссии по проверке выполненных работ по объектам, с приложением "Особое мнение" Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций подписанного 23.12.2021г. Выражен отказ от приемки результата работ по контрактам и его оплаты.

Мероприятие подпрограммы 4.005 Расходы на реализацию расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети местного значения за счет средств местного бюджета. Выделено 5857,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 1793,2 тыс. рублей Исполнение составило 31%.

| Наименование участка дороги | тыс. рублей | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт участка автомобильной дороги от стадиона до д.10 по ул. Ленина пгт Селижарово Тверской области (0,141 км) | тыс. рублей | 560,4 | 560,2 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вокзальная в пгт Селижарово Тверской области (0,263 км) | тыс. рублей | 815,2 | 815,2 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ротмистрова пгт Селижарово Тверской области (0,64 км) | тыс. рублей | 613,5 |  |
| Ремонт гравийной дороги ул. Свободная пгт Селижарово Тверской области (1,13 км) | тыс. рублей | 309,3 |  |
| Ремонт гравийных участков улиц Правды, Валаева, Комсомольская, Набережная Селижаровки пгт Селижарово Тверской области (0,93 км) | тыс. рублей | 1134,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги д. Березуг - д. Голенково - Погост Селижаровского района (1,97 км) | тыс. рублей | 227 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная д. Хотошино Селижаровского района (0,62 км) | тыс. рублей | 1731,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги Селижаровский муниципальный округ пгт Селижарово ул. Быковского, ул. Терешковой, ул. Гуданова (2,4 км) | тыс. рублей | 560,4 |  |
| Показатель 1 мероприятия 4 подпрограммы 4.004 Доля софинансирования из средств областного бюджета | % | 20 | 20 |

Доля софинансирования из средств областного бюджета составила 20%.    Бюджетные ассигнования заложены в соответствии с заключенным соглашением. Экономия сложилась по результатам электронного аукциона. Согласно Акта межведомственной комиссии по проверке выполненных работ по объектам, с приложением "Особое мнение" Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций подписанного 23.12.2021г. Выражен отказ от приемки результата работ по контрактам и его оплаты.

В рамках Мероприятия подпрограммы 1.006 и Мероприятия подпрограммы 1.007 осуществлен:

Ремонт дворовых территорий д. №9, д. №11, по ул. Южная в пгт. Селижарово Тверской области 903,3 м2.

Выделено из средств областного бюджета 1956,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 1517,0 тыс. рублей Исполнение составило 78%. Доля софинансирования из средств областного бюджета  составила 80%.

Выделено из средств местного бюджета 489,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 398,4,0 тыс. рублей Исполнение составило 81%.                                   Доля софинансирования из средств местного бюджета составила 20%.

Бюджетные ассигнования заложены в соответствии с заключенным соглашением. Экономия сложилась на основании торгов.

| Наименование участка дороги | тыс. рублей | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дворовых территорий д. №9, д. №11 по ул. Южная в пгт Селижарово Тверской области (903,3м2) | тыс. рублей | 1956,5 | 1517,6 | 78 |
| Показатель 1 мероприятия 7 подпрограммы 4.007 Доля софинансирования из средств областного бюджета | % | 80 | 80 | 100 |
| Ремонт дворовых территорий д. №9, д. №11 по ул. Южная в пгт Селижарово Тверской области (903,3м2) | тыс. рублей | 489,1 | 398,4 | 81 |
| Показатель 1 мероприятия 6 подпрограммы 4.006 Доля софинансирования из средств районного бюджета | % | 20 | 20 | 100 |

Мероприятие подпрограммы 4.002 Участие в районном и областном конкурсе «Безопасное колесо»

Выделено 10,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 8,0 тыс. рублей Исполнение составило 80%. Денежные средства в полном объеме не освоены в связи с распространением Covid19 и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Мероприятие 1 подпрограммы 4 Расходы на реализацию расходных обязательств по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет субсидий из областного бюджета. Выделено 1810,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 1545,0 тыс. рублей Исполнение составило 85%. Бюджетные ассигнования заложены в соответствии с заключенным соглашением. Экономия сложилась на основании торгов.    Мероприятие 2 подпрограммы 4 Расходы на реализацию расходных обязательств по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета. Выделено 452,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 386,2 тыс. рублей Исполнение составило 85%. Бюджетные ассигнования заложены в соответствии с заключенным соглашением. Экономия сложилась на основании торгов.

Подпрограмма 5 Развитие жилищно - коммунального и газового хозяйства Селижаровского муниципального округа на период до 2025 года.                                                  Выделено 16308,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 15219,5 тыс. рублей Исполнение составило 93%.

Мероприятие 2.005  Предоставление субсидий на финансовое обеспечение   затрат, связанных с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению.

Выделено 6905,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 6894,1 тыс. рублей Исполнение составило 99%.

Мероприятие 4.005 Содержание водопроводной сети.                                          Выделено 2496,6,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 2340,1 тыс. рублей Исполнение составило 94%. Экономия сложилась по результатам поредения конкурсных процедур.

Мероприятие 5.005 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению.                    Выделено 500,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 410,8 тыс. рублей Исполнение составило 82%.

Мероприятие 7.005 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов теплоснабжения.

Выделено 325,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 191,7 тыс. рублей Исполнение составило 59,0%. Экономия сложилась по результатам поредения конкурсных процедур.

Мероприятие 8.005 Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса.

Выделено 896,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 219,8 тыс. рублей Исполнение составило 25%. Объект не прошел конкурсный отбор по капитальному ремонту тепловой трассы.

Подпрограмма 6 Благоустройство территории Селижаровского муниципального округа на период до 2025 года.                                                         Выделено 17027,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 16065,7 тыс. рублей Исполнение составило 94%.

Мероприятие 2.006 содержание и благоустройство мест отдыха граждан и других объектов благоустройства.

Выделено 3964,7 тыс. рублей, фактически израсходовано 3495,0 тыс. рублей Исполнение составило 88%. Денежные средства полностью не освоены в связи с экономией по электроэнергии.

Мероприятия 4.006 Расходы по строительству и ремонту колодцев.

Выделено 262,00 тыс. рублей, фактически израсходовано 139,7 тыс. рублей Исполнение составило 53%. Денежные средства полностью не освоены в связи с тем, что работы по благоустройству перенесены на 2022 год.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,76

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,76

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Руководитель отдела экономического развития,

потребительского рынка и предпринимательства                           Администрации Селижаровского                                                                  муниципального округа                                                                        В.Ю. Волкова